|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации города Армянска от 04.10.2017 № 724 (в редакции постановления администрации города Армянска от 20.12.2018 № 821) |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель программы** | Администрация города Армянска Республики Крым. |
| **Соисполнители программы** | Отдел капитального строительства администрации города Армянска Республики Крым, отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования города Армянска Республики Крым. |
| **Участники программы**  | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети»;организации и учреждения - победители конкурса. |
| **Подпрограммы программы** | Отсутствуют. |
| **Цель программы** | - обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;- улучшение социально-экономических условий жизни населения населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;- создание условий для развития промышленного производства на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;- повышение инвестиционной привлекательности населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым и развитие инвестиционной активности субъектов хозяйствования. |
| **Задачи программы** | - определение очередности и этапов газификации улиц населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;- определение объемов финансирования мероприятий и источников финансирования;- обеспечение развития и модернизации газораспределительной системы городского округа. |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | 1) разработанная схема газификации муниципального образования городской округ Армянск;2) количество утвержденной проектно-смет-ной документации;3) количество газифицированных улиц г. Армянска;4) количество газифицированных улиц сел Перекоп, Суворово, Волошино. |
| **Этапы и сроки реализации программы** | 2018-2023 годы. |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым составит 0,000 тыс. руб., в том числе:2018 год – 0,000 тыс. руб.2019 год – 0,000 тыс. руб.2020 год – 0,000 тыс. руб.2021 год – 0,000 тыс. руб.2022 год – 0,000 тыс. руб.2023 год – 0,000 тыс. руб.Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Республики Крым составит 0,000 тыс. руб., в том числе:2018 год – 0,000 тыс. руб.2019 год – 0,000 тыс. руб.2020 год – 0,000 тыс. руб.2021 год – 0,000 тыс. руб.2022 год – 0,000 тыс. руб.2023 год – 0,000 тыс. руб.Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета Республики Крым и проекта муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. |

**1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации**

 **Программы**

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, природный газ является наиболее надёжным источником энергоснабжения и более экономичным видом топлива. Поэтому более актуальными становятся вопросы газификации жилых домов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее – городской округ).

Проблема газификации городского округа является одной из наиболее острых социально-экономических задач.

В настоящее время из 107 жилых улиц городского округа не газифицированы 32,7 %, а это 35 улиц всего городского округа.

Частичное отсутствие сетевого газа в населённых пунктах городского округа сдерживает развитие инфраструктуры, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер в связи с резким подорожанием твёрдого топлива (угля, дров) и электрической энергии.

Реализация муниципальной программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» (далее - Программа) позволит модернизировать систему газификации, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения, а также инвестиционной привлекательности городского округа. В результате газификации городского округа будет создана база по снабжению жилых, социальных и промышленных объектов самым дешёвым, экологически чистым и удобным в использовании природным газом.

В период с 2018 по 2020 год планируется газифицировать 35 жилых улиц, что позволит улучшить условия проживания населения более 2,0 тыс. человек, создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в следующих населенных пунктах городского округа: г. Армянск, с. Волошино, с. Перекоп, с. Суворово.

**2. Прогноз развития реализации Программы**

Реализация Программы обеспечивается администрацией города Армянск Республики Крым (далее - Администрация) совместно с отделом капитального строительства администрации города Армянска и отделом жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования администрации города Армянска.

Выполнение поставленных задач обеспечивается посредством реализации мероприятий Программы, реализация которых позволит:

- разработать и утвердить схемы газификации муниципального образования городской округ Армянск;

- завершить газификацию населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

**3. Цели и задачи Программы**

Основными целями настоящей Программы являются:

1) обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов городского округа;

2) улучшение социально-экономических условий жизни населения населенных пунктов городского округа;

3) создание условий для развития промышленного производства на территории городского округа;

4) повышение инвестиционной привлекательности населенных пунктов городского округа и развитие инвестиционной активности субъектов хозяйствования.

Для достижения поставленных в Программе целей предусматривается решить задачи по:

1) определению очередности и этапов газификации улиц населенных пунктов городского округа;

2) определению объемов финансирования мероприятий и источников финансирования;

3) обеспечению развития и модернизации газораспределительной системы городского округа.

**4. Планируемые результаты реализации Программы**

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих конечных результатов:

- разработанная схема газификации муниципального образования городской округ Армянск;

- утверждение проектно-сметных документаций на строительство газопроводов в г. Армянске и в селах городского округа Армянск;

- увеличение количества газифицированных улиц города Армянска;

- увеличение количества газифицированных улиц сел Перекоп, Суворово, Волошино;

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении 1.

Источниками информации для обеспечения проверки и подтверждения достижения индикаторов Программы являются утвержденная проектно-сметная документация и акты приемки законченного строительством объекта.

**5. Характеристика мероприятий Программы**

Реализация Программы предусматривает выполнение следующего основного мероприятия:

- разработка схемы газификации муниципального образования городской округ Армянск;

- завершение газификации, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопроводов уличных сетей муниципального образования городско округ Армянск Республики Крым.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2.

**6. Информация об участии общественных и иных организаций в**

**реализации Программы.**

При реализации Программы будут привлекаться организации и учреждения, победители конкурса, в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Также при вводе в эксплуатацию построенных газопроводов, ГУП РК «Крымгазсети» производит подключение к внутриквартальным, внутридомовым системам газоснабжения, распределительным газопроводам и дальнейшее обслуживание уличных, наружных газопроводов и регуляторных пунктов.

**7. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы планируется в 2018-2023 годы.

**8. Обоснования объема финансовых**

**ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым составит 0,000 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 0,000 тыс. руб.

2019 год – 0,000 тыс. руб.

2020 год – 0,000 тыс. руб.

2021 год – 0,000 тыс. руб.

2022 год – 0,000 тыс. руб.

2023 год – 0,000 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Республики Крым составит 0,000 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 0,000 тыс. руб.

2019 год – 0,000 тыс. руб.

2020 год – 0,000 тыс. руб.

2021 год – 0,000 тыс. руб.

2022 год – 0,000 тыс. руб.

2023 год – 0,000 тыс. руб.

Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета Республики Крым и проекта муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования приведены в приложении 3.

**9. Оценка эффективности реализации Программы**

Эффективность муниципальной Программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной Программы.

Для оценки результативности муниципальной Программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей в соответствии с приложением 5 к постановлению администрации города Армянска Республики Крым от 01.04.2015 № 70 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» (с изменениями и дополнениями).

**Заместитель главы администрации А.А.Черненко**

**Начальник отдела**

**капитального строительства Л.В. Денисюк**

Приложение 1

к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск»

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной**

**программы «Газификация населенных пунктов муниципального**

**образования городской округ Армянск»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателей:** |
| Отчетный год | Текущий год | Очередной год планового периода | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год реализации программы | Четвертый год реализации программы | Пятый год реализации программы  |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Основное мероприятие 1. Разработка схемы газификации муниципального образования городской округ Армянск** |
| 1. | Разработанная схема газификации муниципального образования городской округ Армянск | **Ед.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Основное мероприятие 2. Завершение газификации, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопроводов уличных сетей муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым** |
| 2. | Количество утвержденных проектно-сметных документаций | **Ед.**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | Количество газифицированных улиц г. Армянск | **Ед.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | Количество газифицированных улиц сел Перекоп, Суворово, Волошино | **Ед.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Заместитель главы администрации А.А.Черненко**

**Начальник отдела**

**капитального строительства Л.В. Денисюк**

Приложение 2

к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск»**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ основного мероприятия** | **Ответственный****Исполнитель,** **соисполнитель, участник** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | **Разработка схемы газификации муниципального образования городской округ Армянск** | Администрация, ОКапС,ОЖХБиП, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее – ГУП РК «Крыгазсети»), победители конкурса | 2018 | 2019 | Утверждение схемы газификации муниципального образования городской округ Армянск | Отсутствие возможности завершения газификации муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым |
| 2 | **Завершение газификации, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопроводов уличных сетей муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым** | Администрация, ОКапС,ОЖХБиП, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее – ГУП РК «Крыгазсети»), победители конкурса | 2019 | 2023 | Завершение газификации населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым | Отсутствие возможности подключения жилых домов к газовым сетям |

**Заместитель главы администрации А.А.Черненко**

**Начальник отдела**

**капитального строительства Л.В. Денисюк**

Приложение 3

к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей
муниципальной программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» по источникам финансирования**

| **Статус** | **Ответственные** **исполнители, соисполнители, участники** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятий** | **Источник финансирования (наименование источников финансирования)** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы** **(тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **Очередной год планового периода****2018г.** | **Первый год планового периода****2019г.** | **Второй год планового периода****2020г.** | **Третий год реализации программы** **2021г.** | **Четвертый год реализации программы****2022г.** | **Пятый год реализации программы 2023г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | Администрация города Армянска Республики Крым (далее – Администрация), отдел капитального строительства (далее – ОКапС), отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования (далее – ОЖХБиП), Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» (далее – ГУП РК «Крымгазсети»), победители конкурса | **Газификация населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым**  | **Всего,** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| В т.ч. по отдельным источникам финансирования | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет Республики Крым | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет городского округа Армянск | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Внебюджетные средства | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Основное мероприятие 1** | Администрация, ОКапС, ОЖХБиП, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», победители конкурса | **Разработка схемы газификации муниципального образования городской округ Армянск** | **Всего,** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| В т.ч. по отдельным источникам финансирования | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет Республики Крым | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет городского округа Армянск | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Внебюджетные средства | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Основное мероприятие 2** | Администрация, ОКапС, ОЖХБиП, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», победители конкурса | **Завершение газификации, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопроводов уличных сетей муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым** | **Всего,** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| В т.ч. по отдельным источникам финансирования | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет Республики Крым | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет городского округа Армянск | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Внебюджетные средства | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Мероприятие 2.1. | Администрация, ОКапС, ОЖХБиП, ГУП РК «Крымгазсети», победители конкурса | Завершение газификации г. Армянск Республики Крым, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопровода  | **Всего,** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| В т.ч. по отдельным источникам финансирования | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет Республики Крым | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет городского округа Армянск | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Внебюджетные средства | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Мероприятие 2.2. | Администрация, ОКапС, ОЖХБиП, ГУП РК «Крымгазсети», победители конкурса | Завершение газификации сел Перекоп, Волошино, Суворово городского округа Армянск Республики Крым, в том числе проектно-изыскательские работы и строительство газопровода  | **Всего,** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| В т.ч. по отдельным источникам финансирования | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Федеральный бюджет | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет Республики Крым | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Бюджет городского округа Армянск | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| Внебюджетные средства | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**Заместитель главы администрации А.А.Черненко**

**Начальник отдела капитального строительства Л.В. Денисюк**